PLAN DE PROYECTO

- Generalidades

  - Titulo: “Implementación de Soluciones a Nivel se SERVIDOR bajo Software Libre para consultas e informes diversos de Administrativos y Asociados para SUBCAFAE DIRELL – Trujillo”

  - Personal Investigador

    - Responsables

      - Egresado	:	REYES MANTILLA, Gregorio Martín.

    - Asesor:

      - Ing. Sist.	:	GUTIÉRREZ AGUIRRE, Manuel.

  - Modalidad de Titulación: PROYECTO

    - Tipo de proyecto

      - De Acuerdo al fin: APLICADA

      - De Acuerdo a la Técnica de Contrastación: Descriptiva

  - Régimen de Investigación: ORIENTADO

  - Institución a la que pertenece el proyecto: I.E.S SENCICO - TRUJILLO

  - Localidad e Institución donde se realizará el proyecto:

    - Localidad:		Trujillo – La Libertad

    - Empresa:		SUBCAFAE DIRELL – Trujillo

Av. Juan Pablo II 471 Teléfono: 200027

  - Duración: 05 Meses.

  - Fechas probables de inicio y terminación:

    - Fecha de Inicio: 09/01/2006

    - Fecha Término:  15/06/2006

  - Recursos Disponibles

    - Personal

      - Egresado	:	REYES MANTILLA, Gregorio Martín.

      - Ing. Sist.	:	GUTIÉRREZ AGUIRRE, Manuel.

    - Bienes y Equipos

      - Equipo de Cómputo del SUBCAFAE DIRELL Trujillo (Hardware)

      - 01 Computadora PIV

        - Descripción

          - Placa Intel PERL 865 Intel

          - Microprocesador Intel PIV 2.8 512/533

          - RAM DDR 256 Mb

          - Tarjeta de Video ATI RADEON 64Mb

          - Tarjeta de Sonido Incorporado

          - Tarjeta D-LINK 10/100

          - Lectora LG 52x

          - Floppy Disk

          - Monitor 15’’ SyncMaster 551v

      - Instaladores (Software)

          - 04 CD Distribución GNU/Linux Centos

          - Software para la implementación de Soluciones Diversas, según la evaluación Técnica.

      - Conexión a Internet Speedy Bussines

    - Local

      - Oficinas del SUB CAFAE DIRELL TRUJILLO

Av. Juan Pablo II # 471 Urb. San Andrés – Teléfono: 044-200027

  - Presupuesto:

    - Calculo del Presupuesto a Utilizar

| Item | Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Costo Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL |
| 1 | Servicio de Asesor de Tesis. | Persona | 01 | 300.00 | 300.00 |
| UTILIES DE ESCRITORIO |
| 2 | Disco de 3 ½ (A:\) | caja | 01 | 8.50 | 8.50 |
| 3 | CDs Marca LG | Unidad | 25 | 0.80 | 20.00 |
| 4 | Papel Bond Report A4 | Paquete de 1/2 Millar | 01 | 23.50 | 23.50 |
| 5 | Lapiceros Faber Castell 031 Color Azul | Unidad | 4 | 0.50 | 2.00 |
| SERVICIOS |
| 6 | Gastos de Movilidad |  |  |  | 162.00 |
| 7 | Gastos de Impresión |  |  |  | 300.00 |
| 8 | Gastos de Fotocopias |  |  |  | 30.00 |
| 9 | Servicios de Telefonía |  |  |  | 50.00 |
| COSTO TOTAL DEÑ PROYECTO | S/. 896.00 |

- Objetivos

  - Objetivos General

Implementar Soluciones a nivel se SERVIDORES bajo Software Libre para SUBCAFAE DIRELL – Trujillo.

  - Objetivos Específicos

- Definir las necesidades de la institución

- Analizar los Requerimientos.

- Determinar el tipo de licencia a utilizar para GNU/Linux.

- Determinar las Soluciones a Implementar mediante una Evaluación Técnica.

- Determinar las seguridades a implementar para el Servidor.

- Ejecutar un Plan de Pruebas que permita medir la performance de la solución implementada.

- Realizar un análisis del desempeño Global de la Solución implementada.

- Plan de Investigación

El desarrollo de soluciones basada en Software Libre trae consigo una ardua investigación con relación a Software libre y Licencias; manejo, configuraciones, entre otros con respectó al Sistema Operativo GNU/Linux, ya que estos temas no fueron tratados dentro de la Programación Curricular, en la Carrera Técnica de Computación e Informática. Pero por parte de los Docentes de los diferentes cursos siempre inculcaron en nosotros en seguir investigando diferentes alternativas de solución. Por ello propongo a la vez, una alternativa con respecto a Sistemas Operativos y Administración de Servidores a ser considerada dentro de la Programación Curricular, para la Carrera de Computación e Informática del IES SENCICO.

  - Antecedentes

- La implementación de diversas soluciones basadas en software libre, me llevaron a descubrir que Nuestro País no es ajeno a este gran cambio, y varias instituciones estatales y particulares, ya vienen trabajando con Software Libre; además el Gobierno Peruano aprobó una ley “LEY QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SOFTWARE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Esta ley establece una serie de criterios y expone oficialmente el software libre como opción prioritaria en la toma de decisiones. A continuación daré a conocer algunas compañías peruanas que migraron a Software Libre y también instituciones Trujillanas.

A nivel Nacional

          - Boticas FASA

URL: http://www.boticasfasa.com.pe/

          - Retex Peruana S.A.

URL: http://www.retex.com.pe

          - Servicios Postales del Perú.

URL: http://www.serpost.com.pe

          - Shougang Hierro Perú.

URL: http://www.shougang.com.pe

A nivel Regional (Trujillo)

          - Colegio de Ingenieros de la Libertad,

URL: http://www.cip-trujillo.org

          - Colegio de Médicos de la Libertad.

URL: http://ww.cmp-trujillo.org.pe

          - Colegio Preuniversitario INTEGRAL,

URL: http://www.integral.edu.pe

          - Universidad Nacional de Trujillo,

URL: http://www.unitru.edu.pe

En este último punto tuve una entrevista directa con el WEB MASTER, Ing. Gianncarlo Gómez Morales, responsable del Área de Sistemas, quién me proporciono la siguiente información:

          - Cuentan con 06 Servidores, en las cuales han implementado diversas soluciones basadas en Software Libre.

          - El Sistema Operativo con el que trabaja es Unix; Gestor de Base de Datos Mysql.

          - Trabajan con licencias BSD, lo cual permite trabajar con Software Libre., ahorrándose una gran cantidad de dinero en este aspecto lo que le hace ventajoso a Software Libre.

          - Uno de los 06 servidores es para su servidor de correos, trabajando con PostFix, no trabajan con un Gestor de Base de Datos, tienen en la actualidad 7500 usuarios

          - Con estas soluciones vienen trabajando desde hace 8 años y hasta el momento no han tenido inconveniente alguno, con respecto al mantenimiento de los servidores, cuentan con el soporte necesario; en cambio cuando estuvieron trabajando con Windows N.T tuvieron muchos inconvenientes, por lo que tuvieron que desechar este servidor.

          - A los inicios del desarrollo de este proyecto tuvieron capacitación de la Empresa DELTRON.

JUSTIFICACION TECNICA

- El presente proyecto se desarrollará íntegramente utilizando LINUX/GNU, un Sistema Operativo cuya naturaleza lo hace estable y nos ofrece:

  - Seguridad por ser multiusuario a los cuales podemos dar restricciones; en Linux no existen los virus, ya que el sistema de seguridad es a nivel de archivo, impide la ejecución de archivos maliciosos.

  - Flexibilidad por que puede funcionar como estación de trabajo o servidor diferente

  - Linux es gratuito y libre, por que se puede descargar de Internet e instalar en tantas máquinas como se desee, sin tener que realizar ningún desembolso con respecto a Licencias.

- La distribución a utilizar, es Centos.

- La adopción de programas abiertos prolongan la vida útil de las computadoras toda vez que los requerimientos de nuevo hardware son menores.

- La experiencia adquirida al desarrollar esta aplicación me ayudará a fortalecer mi formación Técnica, lo cual me permite estar un paso adelante y a la vez también me permitirá cumplir con los objetivos específicos de obtener el Título Profesional Técnico.

JUSTIFICACION ECONÓMICA

- En la Actualidad Implementar Soluciones a Nivel de Servidor, es costoso sobre todo por las Licencias a adquirir, aparte de la compra del Software y programas que se instalaran en el servidor, como: Corta Fuegos, Antivirus. Al trabajar con Linux, las Licencia tiene un costo 0 (Cero)

- Con la implementación de soluciones basadas en software libre, SUBCAFAE DIRELL - Trujillo ahorrará la compra de Licencias en un 100%; como mencioné anteriormente GNU/Linux es respaldada por GPL

- Muestro mediante este cuadro las demandas económicas, en ambos sistemas operativos.

| Servicio | Microsoft | Costo US$ | Linux | Costo US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | MICROSOFT | 1288.00 | Ragnarok 2.0 | 0.00 |
| Web Server | Internet Information Server (I IS) | 0.00 | Apache | 0.00 |
| E-Mail | Exchange 5.0 Enterprise | 6,400.00 | Sendmail, UW I MAP, POP-3 | 0.00 |
| Telnet server | SLNet (4 usuarios) | 300.00 | Incluida licencia libre ilimitada | 0.00 |
| FTP server | Incluido con I IS | 0.00 | Incluido | 0.00 |
| Proxy Server | Microsoft Proxy Server | 995.00 | Squid Object Cache | 0.00 |
| Backup Software | Incluido | 0.00 | Backup Arkeia | 0.00 |
| Costo Total |  | 19,633 |  | 0,00 |

Nota: 
** El costo de la distribución de Linux se reduce a cero, si se obtiene de Internet

  - Enunciado del Problema

SUB CAFAE DIRELL Trujillo, está en constante comunicación vía Internet con todas las sedes a nivel nacional y en especial con la sede Principal situada en la ciudad de Lima CAFAE-SE, todos dependen de servicio de correo gratuito como Hotmail, teniendo este algunas complicaciones en ciertas oportunidades, con respecto a archivos adjuntos, restricciones en capacidad de almacenamiento, restricciones en envío de correos a cierta cantidad de usuarios entre otros. SUB CAFAE DIRELL Trujillo, ofrece a sus clientes diversos tipos de servicios, como: Bazar, Préstamo de dinero, seguro de sepelio y un Centro de Capacitación Tecnológicos en cursos de Computación. Por lo cual tiene la necesidad de difundir mas todos estos servicios a su gran cartera de usuarios, ofrecer las ofertas del mes, los cursos a dictarse en el centro de cómputo, entre otros y demás actividades que pueda realizar.

¿Cómo se puede mejorar la promoción de los servicios que ofrece SUB-CAFAE DIRELL – Trujillo y Optimizar el uso de Internet para su Centro de Capacitación Tecnológica a través de las Tecnologías de Información?

  - Hipótesis

        - La promoción de los servicios de SUB CAFAE DIRELL – Trujillo, se puede mejorar implementando un Servidor WEB para alojar un WEB SITE para que sus afiliados y Público en General puedan visitarla, Implementar un Servidor de Correo para las Informaciones Diversas de Administrativos y Asociados e Implementar un Servidor Proxy para optimizar el uso de Internet para el Centro de Capacitación Tecnológica y a la vez para el personal de Trabajo.

  - Referencias Bibliográficas

- Sitios Web:

          - Modelo:

Universidad Nacional de Trujillo, Oficina de Telecomunicaciones

http://www.unitru.edu.pe/redtelematica/

          - Licencia Pública GNU “GPL”

http://es.tldp.org/Licencias/gples/gples.txt

[1]Free Software Foundation [2]Proyecto GNU [3]LuCAS: biblioteca de GNU/Linux en español

Los autores de esta traducción son:

[4]Jesús González Barahona

[5]Pedro de las Heras Quirós

          - http://www.linuxcentro.net/linux/staticpages/index.php?page=ManualesLinux

          - "Permission" Marketing: el cliente es el rey

http://www.baquia.com/com/legacy/13625.html

[1] Ignacio Gómez

          - El "permission marketing", herramienta efectiva para la venta

http://www.baquia.com/noticias.php?id=1267

          - Casos tomados de:

http://www.soportelinux.com/menu/casos_exito.php

          - www.centos.org

          - www.gentoo.org

          - www.linux.org.pe

          - www.apesol.org

          - www.gnu.org