PLAN DE MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE EN ALER SE
PREPARADO POR:	Jorge L. Tinitana – Técnico de Redes XX
FECHA:	22 de agosto de 2006
¿POR QUÉ UTILIZAR SOFTWARE LIBRE EN XX?
La utilización de software libre apoyaría en muchos aspectos a mejorar el trabajo en XX, esto se sustenta en los siguientes aspectos:
- Técnicas
  - Mayor seguridad
  - Mayor estabilidad
  - Se asegura la perennidad de la información
  - No requiere ingentes recursos de hardware
- Estratégicas
  - Modelo de Desarrollo Abierto (mayor desarrollo en menor tiempo y mejores productos de software)
  - Independencia Tecnológica de una empresa (libertad de escoger la solución que conviene a XX, tanto en hardware como en software)
- Económicas
  - El costo de licenciamiento de software es 0.
  - Al no existir costos de licenciamiento, los recursos económicos que actualmente se cancelan por concepto de licenciamiento propietario pueden ser reorientados a otras áreas o sectores donde XX considere.

PLAN DE MIGRACIÓN
ESTABLECER COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL EL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN XX
Establecer los justificativos, la importancia y la conciencia del por qué adoptar el uso de software libre en XX y sus asociadas. Dar instrucciones claras sobre alcance, actitud ante la resistencia y plazos.
DEFINIR EL RESPONSABLE EN MATERIA DE TIC
Definir a la persona que se hará responsable de la ejecución del plan de migración a software libre, quien deberá contar con el respaldo de las principales autoridades de XX.
CREAR EQUIPOS DE TÉCNICOS CAPACITADOS
Conformar equipos de técnicos que estén capacitados en el uso de software libre para que apoyen a la tarea de migración. Cada equipo trabajará en coordinación con el responsable y en el área que le sea asignada de acuerdo al plan de migración.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Analizar la capacidad de hardware instalada en XX y determinar los equipos que están aptos para la migración.
Determinar qué programas de computadora o software son factibles de migración y a qué software en específico.
TIPO DE MIGRACIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad se decidirá le tipo de migración que se realizará, los cuales son:
  - Migración de aplicaciones
Se mantiene el sistema operativo y se migran las aplicaciones.
  - Migración sistema operativo y aplicaciones
Se migra el sistema operativo y las aplicaciones
SELECCIÓN DE UNA ÁREA/DEPARTAMENTO COMO PILOTO DE LA MIGRACIÓN
De acuerdo con los resultados del estudio de factibilidad se seleccionará un área/departamento en la cual se procederá a la migración.
PROCESO DE MIGRACION EN EL ÁREA/DEPARTAMENTO PILOTO
En este punto se hace la real migración teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
  - Capacitación de usuarios
  - Evaluación de los conocimientos adquiridos por los usuarios en la capacitación.
  - Migración programada y usuario por usuario.
- EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN EL ÁREA/DEPARTAMENTO PILOTO
Se hace la evaluación de las experiencias de los usuarios del área/departamento para determinar:
  - Fortalezas y debilidades del proceso
  - Nivel de productividad de los usuarios
Si los resultados son positivos se procede al siguiente punto, caso contrario se replantea el proceso.
ELABORAR UN PLAN DE GESTIÓN COMO EXPRESIÓN DE LA POLÍTICA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE EN XX
La política de uso de software libre en XX debe estar expresada en un plan estratégico participativo que debe contener:
  - Objetivos
  - Definición de Indicadores de grado de avance
  - Cronograma de Actividades
  - Presupuesto
- PROCESO DE MIGRACIÓN DEL RESTO DE ÁREAS TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Se realiza ya la migración programada por cada una de las áreas/departamentos, usuario por usuario siguiendo el proceso definido en el área/departamento piloto y tomando en cuenta los resultados obtenidos en el Estudio de Factibilidad.
AUDITORIA DE TODO EL PROCESO DE MIGRACIÓN.
Realizar un examen final de todo el proceso para determinar fortalezas, debilidades y determinar las correcciones que se deban realizar.